二、第三周个人周报（项目经理 敖永懿）

姓名：敖永懿

学号：2024051202

所属岗位：项目经理

汇报周期：项目第三周

一、本周主要工作内容

项目整体管控与进度跟进

每日跟进前端、后端、AI、测试各小组开发进度，对照项目里程碑核查任务完成情况，第三周核心任务（权限架构、登录模块、项目框架搭建）均按计划推进，整体进度正常。

组织周例会与问题协调

组织本周项目例会，收集各组开发难点，协调架构师、前后端人员解决 RBAC 权限逻辑、接口格式不统一等问题，统一开发标准与对接规则。

文档与流程管理

整理会议记录，同步更新项目任务清单；监督团队落地 Git 代码仓库使用规范，提醒成员规范代码提交、分支管理，规避后期代码合并冲突。

跨组沟通对接

对接产品、UI 人员，同步页面原型修改需求并反馈给前端；跟进 AI 组大模型 API 接入进度，确认 AI 功能落地可行性；协助运维与后端沟通 MinIO 环境优化方案。

风险把控

关注团队成员课业冲突问题，动态调整任务安排，提醒滞后人员补齐进度，提前规避延期风险。

二、本周遇到的问题及解决措施

问题 1：后端 RBAC 权限逻辑设计不统一，开发思路不一致，影响开发效率

解决措施：安排架构师统一权限设计规范，梳理数据表关联关系，后端按照标准方案统一开发。

问题 2：前后端接口字段、数据格式未对齐，暂未开展联调

解决措施：制定每日固定联调时间，双方同步 Swagger 接口文档，统一出入参规则。

问题 3：部分成员受课程、考试影响，开发时间不足，进度轻微滞后

解决措施：拆分细化子任务，明确每日最小完成目标，实行每日小进度上报，督促及时补量。

三、本周工作成果

完成第三周项目例会组织、会议记录编写，梳理并解决 3 项核心开发问题。

全组完成 Vue3 前端框架、Spring Boot 后端基础架构搭建，登录、JWT 鉴权功能开发完成。

AI 组完成 DeepSeek 大模型 API 接入测试，输出正式《AI 功能接入方案》。

测试组完成整体测试计划、测试用例模板编写。

MinIO 单机环境部署完成，基础文件上传下载功能调试通过。

四、下周（第四周）工作计划

持续跟进项目进度，重点监督MinIO 文件存储模块开发进度，保障文件上传、分片、下载等核心接口如期完成。

督促前端完成文件列表、上传组件开发，全程跟进前后端接口联调工作。

严格落实代码规范与 Git 使用规则，组织团队进行代码自查，提前规避 Bug。

跟进 AI 组文档解析功能开发，同步收集功能测试要点。

整理阶段性项目资料，更新项目进度台账，提前梳理第四周潜在风险。